关于2016年连片扶贫开发资金

项目支出绩效评价

报  告

- 项目基本情况

按照《五通桥区市列重点连片贫困村发展规划（2015－2017年）》和贫困村实际情况以及精准扶贫政策要求，进一步完善贫困村基础设施建设，方便群众出行和生产生活需要，适当向基础设施相对薄弱的非贫困倾斜，在全区8个市列贫困户村新建村组道路13.91公里，为4个基础设施相对薄弱的非贫困村完善基础设施提供资金各5万元共计20万元。

二、评价工作开展情况

（一）现场评价抽样选点情况

采取实地评价方式，到五通桥区农工办（扶贫移民局）现场听取汇报、查看账册、收集资料,到项目实施地点实地查看。

（二）项目总体评价（包括项目评价得分表）。

- 项目总体实施情况良好，管理较为规范。项目实施改善了农村基础设施建设，推动了当地产业发展，促进贫困群众增收致富。项目评价得分90分。

- 项目实施情况

（一）项目决策

1、绩效目标情况。为8个市列贫困村新建村组道路13.91公里，对群众反应强烈的4个基础设施相对薄弱的非贫困村通过新修村组道路、加宽主要通行道路、修建会车道等帮助其完善基础，解决群众日常出行和生产、生活需要。项目建设工期为5个月，2016年6月—2016年11月。

- 2、决策依据情况。根据《五通桥区2016年财政专项扶贫资金实施方案》，并经区政府审批（五府复【2016】11号），并报市财政局、市扶贫移民局局备案实施。

- 3、资金分配情况。区农工办（扶贫移民局）编制项目实施方案经区政府同意后，上报省、市扶贫部门备案。项目计划投资300万元，其中市级资金100万元，区级资金200万元。

- 4、分配结果情况。分配下达农工办（扶贫移民局）财政专项扶贫资金300万元，其中：市级财政专项扶贫资金100万元，区级扶贫资金200万元。

- （二）项目管理

- 1、资金到位情况。全年资金到位300万元。

- 2、资金管理情况。资金管理较为规范，严格执行县级财政报账制，资金通过财政专户拨付，做到专款专用。

- 3、财务管理情况。按项目资金管理办法，账务处理及时，会计核算规范。

4、组织实施情况。项目由区农工办（扶贫移民局）具体管理和实施，按《乐山市财政专项扶贫项目管理办法（试行）》操作，对项目全过程进行跟踪、监督、检查。成立了区政府主要领导组长，分管区领导任副组长，区扶贫移民局、财政局、农业局、交通局、水务局、扶贫移民局分管领导，项目镇（乡）镇（乡）长为成员的2016年扶贫项目实施领导小组，统一协调相关项目的实施验收。所有项目必须向群众公开、公示，并在乡、村项目建设领导小组的监督下实施。建设工程采取公开招标比选方式选择有资质的公司（施工队）建设，项目建设采取施工方施工与群众投劳乡结合的方式实施，原则上土方等零碎工程由群众投劳完成。

- 项目绩效情况

- （一）目标完成

1、目标任务量完成情况。在全区8个市列贫困户村新建村组道路13.91公里，为4个基础设施相对薄弱的非贫困村完善基础设施提供资金各5万元共计20万元。

- 2、目标质量完成情况。目标质量完成良好。

- 3、目标进度完成情况。按进度完成了项目。

（二）项目效果

2016年财政连片开发扶贫资金项目的实施，充分发挥造血式扶贫的作用，道路建设有效促进农村生产生活条件的改善，有效缓解项目区贫困群众“出行难”问题；贫困群众增收致富能力明显加强，极大地改善项目区基础设施条件，提高项目区农业生产综合能力。

五、存在问题

在项目实施中，因基础条件薄弱，工程实施难度较大，尤其受天气影响，对项目能否顺利完成存在一定的影响。

而且主要是在贫困村财政全额投入，无筹劳筹资容易在非贫困村引起其它群众不满，引发社会矛盾。

- 六、相关建议

随着基础设施的不断完善，下一步连片扶贫开发资金投向应着力引导各贫困村因地制宜，找准和培育集体经济增长点，强化对龙头企业、专合组织、家庭农场等特色产业带动主体的政策支撑，引导贫困户借力带动主体积极发展和壮大优势特色产业，稳增收早脱贫快致富。并适度向全区基础设施相对薄弱的非贫困村倾斜，做到连片扶贫开发均衡发展。