附件2

“项目评审”项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．本项目由五通桥区财政投资评审中心负责实施。

2．根据财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）、乐山市五通桥区人民政府办公室《印发五通桥区财政投资评审管理办法的通知》（五府办发〔2014〕7号）要求设置本项目。

3．项目资金全部为区财政本级资金，全部按照合同支付，无拖欠情况。资金使用安全、规范，支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目绩效目标。

1．对财政预算内基本建设资金（含国债）安排的建设项目；财政预算内专项资金安排的建设项目；政府性基金、非税收入等安排的建设项目；政府性融资安排的建设项目；其他财政性资金安排的建设项目的预算及竣工结算进行评审。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3．项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

本项目自评采用查阅资料和实地踏勘等方式进行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

本项目由评审中心结合本年度工作和区级各单位申报的项目，参考上年度执行情况形成草案，向主管单位财政局申报预算，由财政局按照流程审核，报人大批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1．资金计划。本项目资金由区本级预算按人大批复安排。

- 资金到位。本项目资金由评审中心按项目进度向财政申报计划，年终全额到位。

3．资金使用。本项目资金为直接支付资金，由评审中心提出申请，国库（支付中心）按流程审核支付。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

- 项目组织架构及实施流程

1.本项目由建设单位填写《五通桥区财政投资评审审批表》报区财政局资金归口管理股室签署意见，经区财政局分管领导批准后下达评审任务；

2.五通桥区财政投资评审中心组织评审；

3.五通桥区财政投资评审中心形成初步评审结论后，将《财政投资评审结论征求意见函》送项目建设单位征求意见，项目建设单位应在收到之日起5个工作日内对初评结论签署书面反馈意见；

4.项目建设单位对初评结论无异议的，五通桥区财政投资评审中心及时出具评审报告。对初评结论提出异议的，需同时书面提供真实、合法、有效的政策依据以及相关计算依据，五通桥区财政投资评审中心组织项目建设单位、评审造价中介机构等相关单位进行会审，根据会审结果出具评审报告。

（二）项目管理情况

项目评审实施过程中严格执行相关法律法规及项目管理制度。

（三）项目监管情况。

项目评审采取三级复核制度。一级复核审查送审预算计算数据的真实性、正确性，二级复核审查套用定额及取费的真实性、完整性，三级复核由评审中心负责人汇总一、二及审查意见后，形成初步评审结论。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至2020年12月31日，预算评审项目共482个，完成评审金额129415.15万元，审定金额113934.28万元，审减金额共计15480.87万元，审减率为11.96%；结算评审项目135个，完成评审金额6744.83万元，审定金额6159.01万元，审减金额共计585.82万元，审减率为8.69%。

评审的项目符合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及国家、省、市相关文件要求。

（二）项目效益情况。

建设项目经财政投资评审后，社会效益良好，为政府采购、公开招投标等提供最高限价，帮助财政节约投资。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

财政投资评审工作实现建设领域全覆盖评审，评审质量良好，深受各建设单位满意。

（二）存在的问题。

1.人手严重不足，人员技术力量薄弱。据了解，周边部分区县财评中心人员配备均在20人以上，且聘用具有专业资质人员占财评队伍绝大比例。而现目前我中心在岗人员实际为5人，与其他区县相比，我区财评中心人手严重不足、人员技术力量薄弱问题特别明显。

2.评审工作存在一定风险。因部分送审项目专业性极强，项目内容较为复杂，为了按规范要求，保质保量的完成财政评审任务，财评中心只能委托具有相应资质的机构进行评审。受委托的中介机构出具评审报告后，财评中心工作人员也只能从官网公布的材料信息价以及定额组价等方面去进行复核。对于无市场信息价材料单价的审核，无法做到精准核实（比如：专业设备、定制材料等）。对非土建评审项目，因财评中心无专业审核人员，无法对中介机构出具的评审报告进行准确审核。

（三）相关建议。

1.严格执行管理制度。严格执行《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）、《乐山市五通桥区人民政府办公室关于印发五通桥区政府投资工程项目评审管理办法的通知》（五府办发〔2014〕7号）、《乐山市五通桥区人民政府办公室关于加强政府投资项目管理工作的通知》（五府办发〔2014〕4号）等管理制度规定。

2.加强风险防控。要建立起评审、复核、监管等相互制约的工作制度，确保财评工作高效、有序运行。一是严格落实人员岗位职责，完善评审三级复核制度。二是对委托造价咨询机构评审的项目，严格执行《五通桥区财政投资评审中心委托造价咨询机构评审考核办法》，要求咨询机构和人员必须严格执行考核办法中的纪律和相关规定开展评审工作，实行咨询机构年度考核制，对发现委托的咨询机构滥用职权、徇私舞弊、受贿或索贿等违反廉洁制度的，造成国家重大损失或触犯法律法规的，财评中心立即终止与该咨询机构的委托协议，并向相关部门报告其违法违规等问题。三是对业主单位的送审资料严格审核，严把设计关、预算关。政府投资项目必须组织有关部门、专家和专业咨询机构对初设方案进行充分论证，财政投资评审工作应全面参与，把工作重点延伸到项目前期尤其是设计阶段上，督促设计单位必须按照批准的可研报告及投资估算控制初步设计与概算，按照批准的初步设计与概算控制施工图设计与预算。统筹考虑将建设项目所有建设内容一次性纳入设计与预算，变事后审查为事前控制。

3.强化队伍建设。财政投资评审内容繁多、涉及面广，专业性、政策性强，当前，评审人员少与评审任务重的矛盾十分突出，加强评审队伍建设是做好财评工作的关键。一要强化政治理论和业务学习培训，努力做到评审人员既要精通工程技术、工程造价、项目管理等知识，又要熟悉财务会计和有关政策规定。二要引进具有造价工程师资质的优秀人才，强化招聘人员管理，提升从业人员素质，打造一支管理与从业兼优的评审队伍。三要狠抓工作作风和廉洁教育，注重职业道德品行教育，增强廉洁自律意识和拒腐防变能力，建设一支业务精通、认真负责、廉洁奉公、充满活力的工作队伍。